## Slide 1: Aula Scrum Prof. Claudio Lima

## Slide 2: Situação-problema

## Slide 3: O que são métodos ágeis?
Os métodos ágeis são uma alternativa à gestão tradicional de projetos, eles nasceram nos braços do desenvolvimento de software, mas hoje podem ser aplicados a qualquer tipo de projeto (inclusive os que não se remetem ao software). Os métodos ágeis vem ajudando muitas equipes a encarar a imprevisibilidades dentro de um projeto através de entregas incrementais e ciclos iterativos.

## Slide 4: Método Scrum

## Slide 5
Método Scrum

## Slide 6
Pilares Scrum

## Slide 7
Scrum

## Slide 8: Scrum Master (SM)
É a pessoa que cuida de pessoas, processos e ferramentas
Pessoas : time Scrum, os stakeholders e a relação entre eles;
Processos: É todo o fluxo do Scrum e tudo que se conectar no mundo exterior que o Scrum master tem que tomar conta disso;
Ferramentas: O Scrum master é um dos facilitadores pra que os times ou principal facilitador o time tenham todas as ferramentas que precisam pra entregar o que é esperado.
03 Papéis Fundamentas – sem eles não há SCRUM

## Slide 9: Product Owner (PO)
É a pessoa que é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que eles devem ser feitos é reponsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes uma visão clara do que a equipe SCRUM está buscando alcançar no projeto é ele quem prioriza os itens do product backlog.

## Slide 10: Desenvolvedores (Dev Team)
São as pessoas que traduzem as necessidades de negócio para o produto final, ou seja, quem vai construir o projeto, no SCRU quem decide como fazer as coisas é o Team e não o gerente ou qualquer outra pessoa, a ideia é que a equipe se auto-organize para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner

## Slide 11: 03 Artefatos (visão do produto)
Product Backlog
É todo requerimento que existe e que ainda não foi desenvolvido e deve está dentro do backlog. É a lista de funcionalidade, por prioridades.
O product backlog tem que ser uma única fonte, não deve existe outra fonte e nunca deve ter mais de uma fonte. O product backlog é a única fonte de requerimento e necessidade de caso de uso do produto que deve existir.
Sprint Backlog
É todo requerimento, todas as estórias que o time trouxe par a sprint para desenvolver naquele período de tempo.
Increment
É o resultado de um período que o time trabalhou para desenvolver aquele produto, aquela estória que foram puxadas para tem determinado período.
O incremento é o resultado final integrado com todos as outras entregas anteriores.

## Slide 12: Sprint Backlog

## Slide 13: 04 Eventos
Sprint Planning
É aonde o Time Scrum cria um plano para entregar e atingir um objetivo e entregar o incremento no final.
Daily Scrum
Acontece diariamente, o time se sincronizam aonde eles estão e pra aonde eles estão indo e se adaptam se for o caso.
Sprint Review
É lá no final quando agente entregou, terminou e vai apresentar para os stakeholders e colher feedback para melhorar na próxima sprint.
Sprint Retrospective
Esse é uns dos melhores momentos para encontrar melhorias e trazer para a próxima sprint mais eficiente e valor para os nos stakeholders.
Todo isso deve está contido tudo em uma Sprint (um contêiner para guardar todos os eventos)
Um sprint começa com uma planning e termina com a retrospective.

## Slide 14: 05 Valores
Aqui é o estilo que iremos trabalhar, é o que governa os 5 valores do Scrum.
Coragem
O time Scrum precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Muitas vezes agente trabalha em problemas difíceis, problemas complexos e precisamos ter coragem para abrir esses problemas e falar e tratar sobre eles.
Foco
Todos focam no trabalho da Sprint e nos objetivos do Time Scrum
Comprometimento
As pessoas se comprometem pessoalmente em alcançar os objetivos do Time Scrum

## Slide 15: 05 Valores
Respeito
Os membros do Time Scrum respeitam uma aos outros para serem pessoas capazes e independentes. Nós ajudamos um ao outro a ser independente e agente não carrega ninguém nas costas. Se essa pessoa precisa de ajuda agente ajuda essa pessoa a pesca, porque nós somamos uns aos outros.
Abertura
O Time Scrum e seus Stakeholders concordam em estarem abertos a todo o trabalho e aos desafios em a execução dos trabalhos.
Abertura não vai consegui do noite para o dia.